Goszczyn, dnia 26.06.2026 r.

ZP.271.1.2026

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, zapraszam do udziału w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie”

- Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn, NIP: 7972062995, REGON 000675637, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły – Mariusza Wangryna

- Przedmiot zamówienia:

- Zakup wraz z dostawą i montażem materiałów na potrzeby kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie:

- Demontaż istniejących kotłów gazowych (4 szt.) i części instalacji kotłowni

- Dostawa i montaż nowych kotłów gazowych o mocy łącznie do 200 kW

- Wymiana zbiornika wody ciepłej min. Zbiornik o pojemności min. 300 l.

- Zakup i montaż zmiękczacza wody oraz neutralizatora skroplin.

- Montaż niezbędnych materiałów instalacyjnych.

- Oznaczenie wg CPV:

- 44621200 - Kotły grzewcze

- 44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

- 45000000 - Roboty budowlane

- 45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- 45331110 - Instalowanie kotłów

- 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Termin realizacji:

Termin realizacji zadania do dnia 15 września 2026 roku.

- Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

- Miejsce dostawy wraz z montażem trybuny: kotłownia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn

- Istotne warunki zamówienia:

- Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty;

- Zapytania ofertowe zostają wysłane do Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty;

- Wykonawcy przygotowują swoje oferty wypełniając Formularz Ofertowy Wykonawcy – zał. nr 1;

- Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczałtowej brutto za dostawę przedmiotu zamówienia musi uwzględnić wszystkie koszty i składki mogące mieć wpływ i składające się na cenę przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na dostarczone materiały na okres minimum 12 miesięcy.

- Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy zawarte w projekcie umowy (zał. nr 2)

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być stworzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania.

- Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,

- zawierać cenę oferty brutto za realizację całości zamówienia, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe,

- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta,

- zawierać wymagane załączniki.

- Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – zał. nr 1.

- Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zał. nr 3 do zapytania).

- Sposób oceny i wyboru wykonawcy:

Po sprawdzeniu zgodności złożonych dokumentów z istotnymi warunkami zamówienia określonymi w tym zapytaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, z najniższą ceną ryczałtową brutto za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: psp@goszczyn.edu.pl , e-doręczenia, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn, sekretariat, do dnia 10.07.2026 r., do godz. 10.00. z dopiskiem: „Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie”

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Warunki płatności

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot będzie realizowane za całość wykonania zamówienia. Wykonawca wystawi fakturę a zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty. Wykonawca wystawi fakturę po całkowitym zakończeniu zamówienia. Potwierdzeniem zakończenia zamówienia będzie podpisany przez strony protokół odbioru końcowego.

- Osoba upoważniona  do kontaktu z Wykonawcami:

Mariusz Wangryn, tel. 602778176 e-mail: psp@goszczyn.edu.pl

- Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić niniejsze postępowanie.

- Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. u. z 2026 r. poz. 793)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie z siedziba przy ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn, e-mail: psp@goszczyn.edu.pl, tel. 48 6632230.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: psp@goszczyn.edu.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość jest mniejsza od kwoty 170 000 zł, zwanego dalej „zamówieniem”.

- Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

- W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

- Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

- W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;

- prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

- W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

- Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załącznik nr 1 do zapytania

Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie,

ul. Armii Krajowej 2,

05-610 Goszczyn

ZP.271.1.2026

Formularz Ofertowy

Pełna nazwa Wykonawcy:  __________________________________________________________

__________________________________________________________1)

Adres:  ____________________________________________________1)

Nr telefonu/ Adres e-mail: ____________________________________1)

Adres skrzynki do e-Doręczeń: _________________________________1)

Nr KRS/ REGON/NIP: _________________________________________1)

„Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę brutto

………….…..….…..2)  w tym stawka podatku VAT …….….%1)      kwota netto ……………………. zł.

II. Oświadczamy, że:

      - Udzielamy:

- gwarancji i rękojmi na wykonane zadanie na okres …………………………………..…. (należy wpisać zgodnie z zapytaniem),

- licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia.

      - Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

      - Oferujemy przedmiot zamówienia spełniający co najmniej wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami do niniejszego zapytania;

      - Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po stronie Wykonawcy / Zamawiającego 3).

      - Jesteśmy/nie jesteśmy3) małym przedsiębiorstwem3)/średnim przedsiębiorstwem3).

      - Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w zapytaniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

      - Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert.

      - Warunki płatności: zgodzenie z ogólnymi warunkami umowy .

      - Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę za pośrednictwem środków komunikacji określonych w zapytaniu.

III. Informujemy, że:

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest

………..………………………….      nr tel.: ………………………..,   adres e-mail: ……………........………………

(imię, nazwisko)

2. 	Przedmiot zamówienia wykonany będzie własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy4) który wykonywać będzie część zamówienia obejmującą: ………………..…….….…… 2),

……………………………………………………………………………………………………………………………......1) 	nazwa firmy, siedziba

zakres  …………………….......……..…….……..………………………………….………………………….....….1)

kwota ………………………………………….. zł. brutto

Uwaga:

1) należy wpisać,

2) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3) należy niepotrzebne skreślić.

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia, Zamawiający uzna, że nie jest on ani małym ani średnim przedsiębiorcą,

4) niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

………………………………………….

Data i Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY nr ZP.271.1.2026

zawarta w dniu …………………  w Goszczynie, pomiędzy:

- Publiczną Szkołą Podstawową w Goszczyn ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn,

NIP: 7972062995, REGON 000675637, reprezentowaną przez - Mariusz Wangryn – Dyrektor szkoły,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

- firmą ………………………………………………………………………………………..

z siedzibą przy ………………………………………………..., działającym na podstawie …………………………………….. nr ……………………..,  NIP ………………………., REGON ………………………….., reprezentowaną przez:

- ............................................................................................................,

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej stronami,

w wyniku przeprowadzenia postępowania, bez stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,

o następującej treści:

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest „Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie”

- Zakres będący przedmiotem umowy obejmuje:

- Zakup wraz z dostawą i montażem materiałów na potrzeby kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie:

- Demontaż istniejących kotłów gazowych (4 szt.) i części instalacji kotłowni

- Dostawa i montaż nowych kotłów gazowych o mocy łącznie do 200 kW

- Wymiana zbiornika wody ciepłej  min. Zbiornik o pojemności min. 300 l.

- Zakup i montaż zmiękczacza wody oraz neutralizatora skroplin.

- Montaż niezbędnych materiałów instalacyjnych.

- Oznaczenie wg CPV:

44621200 - Kotły grzewcze

44621220 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45000000 - Roboty budowlane

45331000 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331110 - Instalowanie kotłów

45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnego z obowiązującymi normami, przepisami prawa, i postanowieniami niniejszej umowy, z zachowaniem odpowiednich standardów i zgodnie z wymaganiami w zakresie zapewnienia najwyższej jakości.

§ 2

## TERMINY WYKONANIA

Strony ustalają zakończenie zamówienia w terminie do dnia 15 września 2026 r. od dnia podpisania umowy.

### § 3

## OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy,

- zapłaty umówionego wynagrodzenia.

## § 4

## OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie fachowego wykonawstwa zamówienia, w tym w szczególności zorganizowanie i wykonywanie montażu zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, w sposób zgodny z przepisami i obowiązującymi polskimi normami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wstrzymanie realizacji umowy w przypadku stwierdzenia możliwości powstania jakiegokolwiek typu zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego,

- pokrycie kosztów z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji zamówienia,

- ponoszenie odpowiedzialności finansowo – prawnej wobec osób trzecich za szkody powstałe  z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,

- inne wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

### § 5

## ODBIÓR

- Przedmiotem odbioru jest wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1 bez wad i usterek.

- Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

### § 6

## WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zgodnej z zatwierdzoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy w wysokości:

- netto:  ……………… zł.

- VAT ………%

- brutto: …………..… zł. (słownie: ……………………………………………….…………………..).

- Ustalona kwota wynagrodzenia stanowi całość wynagrodzenia z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy.

### § 7

## ROZLICZENIA

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

- Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia, który będzie stanowić załącznik do faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu odbiorcy faktury.

- Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy wykazany na białej liście podatników podatku VAT.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 7 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Na fakturze powinien być zapis „Mechanizm podzielonej płatności”.

- Termin płatności ustala się na dzień przekazania przez Zamawiającego dyspozycji dla banku o przelewie środków finansowych na rachunek bankowy Wykonawcy.

### § 8

## KARY UMOWNE

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

  - 0,10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c), w okresie pierwszych 7 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,

  - 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c), w okresie dalszych dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości:

  - 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c), za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia uzgodnionego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia , o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. c).

- W odniesieniu do okoliczności nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zastrzeżone kary umowne przysługują także w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.

§ 9

## GWARANCJA

- Na wykonane usługi Wykonawca udziela ………….-miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane materiały, liczonej od daty podpisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i/lub usterek w terminie uzgodnionym między stronami, nie dłuższym jednak niż 7 dni od powiadomienia.

- W przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek w okresie gwarancji i rękojmi oraz ich nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca upoważnia Zamawiającego bez dodatkowego wezwania, do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi.

### § 10

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie nienależytego wykonania zobowiązań polegających na niezgodnym z umową lub wadliwym wykonaniu przedmiotu umowy, opóźnianiu się z rozpoczęciem lub kontynuowaniem dostawy – po bezskutecznym upływie 7 – dniowego terminu od wezwania do podjęcia działań lub wykonania ich zgodnie z umową, jak również w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy winno zostać złożone drugiej stronie osobiście, za pośrednictwem poczty, innego operatora publicznego lub kurierem, za potwierdzeniem odbioru.

§ 11

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie z siedziba przy ul. Armii Krajowej 2, 05-610 Goszczyn, e-mail: psp@goszczyn.edu.pl, tel. 48 6632230.

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: psp@goszczyn.edu.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł., zwanego dalej „zamówieniem”.

- Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – jako niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz innych przepisów prawa.

- W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają w imieniu Administratora dane osobowe, jako podmioty przetwarzające.

- Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 3, jak również przez okres w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa.

- W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu;

- prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

- jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

- Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

- prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.

- W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3;

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wyklucza możliwość udzielenia zamówienia.

- Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

### § 12

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców.

- Osobami upoważnionymi do kontaktu w sprawach bieżących są:

- ze strony Zamawiającego Mariusz Wangryn, tel. 602778176

- ze strony Wykonawcy – …………………., tel. ……………………

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności przenosić wierzytelności, jak i jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać ugodowo. Niemożność osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia roszczenia, upoważnia do wystąpienia na drogę postępowania sądowego, przed sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do zapytania

ZP.271.1.2026,

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ……………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego bez stosowania ustawy pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy o wartości poniżej 170 000 złotych netto w Gminie Goszczyn na potrzeby zadania pn.: „Modernizacja kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Goszczynie”

oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz nie zachodzą wobec mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

(miejscowość), dnia ………….……. r.

………..………………………………………

(Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do

reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz nie zachodzą wobec mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014  w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

(miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………..………………………………

(Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych)

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………….……………………

(data i Podpis(y) osoby/osób upoważnionej (ych) do reprezentowania

Wykonawcy lub podwykonawcy)

Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.

Realizacja prawa do sprostowania nie może: 1) skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa; 2) naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego i jego załączników.

Wypełnia Wykonawca jeżeli ma zastosowanie (wykreśla się jeżeli nie dotyczy).